ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО РЕГЕНЕРАЦИИ ВЫГРУЖЕННОГО КАТАЛИЗАТОРА

№ ____________

г. Тюмень                                                                                             «_____» ______________ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Самариной Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1к настоящему Договору (включая Приложение №2 к Техническому заданию)), выполнить следующие работы:

- Регенерация катализатора ТК-578 BRIM и катализатора DN-3531 с пониженной активностью, далее по тексту - «выгруженный катализатор».

  - Общее количество направляемого на регенерацию выгруженного катализатора разделено на две партии и составляет: 365 319 кг (вес брутто), 334 026 кг (вес нетто).  Общее количество бочек, в которые упакован выгруженный катализатор составляет 1981 шт. Количество поддонов на которых размещены бочки с выгруженным катализатором – 496 шт.

Из них:

- Партия №1: Вес брутто – 84 689 кг; вес нетто – 76 446 кг; количество бочек -485 шт.; количество поддонов – 122 шт.

- Партия №2: Вес брутто – 280 630 кг; вес нетто – 257 580 кг; количество бочек -1496 шт.; количество поддонов – 374 шт.

  - Количество пригодного к регенерации катализатора, определяется Подрядчиком в месте выполнения Работ, по итогам проведения входного контроля в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Непригодный к регенерации выгруженный катализатор, а также отсевы (пыль, бой, катализаторная крошка, отсеянные катализаторы защитных слоев и прочее), образовавшиеся после выполнения работ по регенерации выгруженного катализатора, подлежат возврату Заказчику вместе с катализатором, прошедшим регенерацию.

  - С учетом фактического насыщения партии №1 кремнием (массовая доля кремния – более 1,0% масс.) и целей Заказчика по дальнейшему использованию регенерированного катализатора, полученного из данной партии, Подрядчик при определении пригодности катализатора к регенерации не учитывает показатель «массовая доля кремния» в качестве основания для забраковки катализатора из партии №1 к регенерации и не определяет выгруженный катализатор с превышением по указанному показателю из партии №1, как непригодный к регенерации.

  - Работы по настоящему Договору будут выполняться по месту нахождения Подрядчика, по адресу: ___________________________________________________.

  - Качественные показатели передаваемого Подрядчику выгруженного катализатора подтверждаются Отчетом по выполнению входного контроля выгруженного катализатора и лабораторной регенерации пробы выгруженного катализатора (по форме Приложения №3 к настоящему Договору), оформляемым Подрядчиком по итогу проведения входного контроля.

  - Доставка выгруженного катализатора в место выполнения работ и возврат регенерированного катализатора и отсевов на территорию Заказчика производится силами Подрядчика. Местонахождение площадки хранения катализатора – территория филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»: Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - В рамках исполнения п. 1.1. настоящего договора Заказчик обязуется:

    - Перед отправкой катализатора в место выполнения Работ упаковать выгруженный катализатор в стальные бочки и промаркировать их, указав номер бочки и ее вес (брутто и нетто).

Выгруженный катализатор передается Заказчиком Подрядчику в следующем порядке:

Партия №1 - в металлических бочках без полиэтиленовых вкладышей на поддонах. Бочки и поддоны являются оборотной тарой. Бочки из этой партия имеют следы очевидной коррозии и должны быть использованы после выполнения работ по регенерации для затаривания в них образовавшихся отсевов и катализатора не подлежащего регенерации после регенерации обеих партий выгруженного катализатора, при условии их единовременной отгрузки со склада Заказчика и с учетом соблюдения сроков, установленных пунктом 4.1.2 настоящего договора.

Партия №2 - в металлических бочках с полиэтиленовыми вкладышами со стяжками, на поддонах. Бочки и поддоны являются оборотной тарой. Бочки, являющиеся тарой для данной партии, не имеют следов коррозии и ржавчины и должны быть использованы для затаривания регенерированного катализатора, при условии единовременной отгрузки обеих партий выгруженного катализатора со склада Закзачика и с учетом соблюдения сроков, установленных пунктом 4.1.2 настоящего договора.

    - Обеспечить и организовать погрузочно-разгрузочные работы по погрузке/выгрузке катализатора на/с транспортных средств, предоставленных Подрядчиком, на складе Заказчика по адресу: Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20.

    - В порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора, подписывать и направлять Подрядчику отчетные документы, оформление которых предусмотрено по условиям настоящего Договора.

    - Допустить на территорию Заказчика транспорт и представителей Подрядчика для обеспечения контроля за выгрузкой и погрузкой катализатора.

    - По мере необходимости определенной Заказчиком, направлять своих представителей на предприятие Подрядчика для участия во входном контроле выгруженного катализатора, согласования результатов перевеса и рассева катализатора, согласования результатов лабораторного исследования катализатора. В случае отсутствия возможности направить своих представителей на предприятие Подрядчика уведомить об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

    - Согласовать фактические объемы выгруженного катализатора пригодного для проведения регенерации путем подписания Акта выполненных работ по входному контролю (по форме Приложения №7 к настоящему Договору), либо предоставить свои возражения.

    - Обеспечить приемку результатов регенерации катализатора, полученных по итогам выходного контроля с участием своего представителя. В случае отсутствия возможности направить своих представителей на предприятие Подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Отчета по регенерации выгруженного катализатора (Приложение №4 к настоящему Договору) обеспечить его подписание и направление Подрядчику, а в случае наличия возражений направить мотивированный отказ от подписания указанных документов с указанием перечня замечаний.

    - В соответствии с условиями настоящего Договора своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

    - Согласовывать или выдавать мотивированные замечания на направляемые Подрядчиком отчеты, акты и результаты испытаний в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения, если иной срок прямо не предусмотрен условиями Договора.

    - По письменному запросу Подрядчика, предоставлять имеющуюся исчерпывающую информацию о катализаторе (технические характеристики, назначение, наименование производителя катализатора и т.д.).

  - В рамках исполнения п. 1.1. настоящего договора Подрядчик обязуется:

    - Обеспечить транспортировку выгруженного катализатора (упакованного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего договора) с площадки Заказчика автомобильным транспортом к месту выполнения работ по регенерации, а также обеспечить упаковку регенерированного катализатора в стальные бочки с исправными полиэтиленовыми вкладышами, размещение на поддонах и возврат регенерированного катализатора, а также пустых бочек, поддонов Заказчика и отсевов, образовавшихся после регенерации, в местонахождение Заказчика по окончании выполнения работ по регенерации.

    - Выполнить Работы в порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Договора.

    - Письменно, незамедлительно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе выполнения работ, которые могут отрицательно повлиять на сроки их выполнения и/или качество.

    - Нести имущественную ответственность за сохранность принятых по настоящему Договору катализатора и тары. В случае полной, или частичной их утраты по причинам, не связанным с регенерацией, возместить Заказчику их стоимость в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования. Для целей имущественной ответственности и страхования рисков частичной или полной утраты катализатора, тары не связанных с регенерацией, Сторонами принимается следующая стоимость, без учета НДС:

- Катализатор с пониженной активностью ТК 578 BRIM, DN-3531– 1007,04 рублей/кг;

- Бочка 200 л со съемной крышкой б/у - 350 рублей/шт.;

- Поддон деревянный б/у – 150 рублей/шт.

    - По окончанию выполнения работ предоставить Заказчику паспорт на регенерированный катализатор оформленный в соответствии с требованиями Приложения №2 к Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору).

    - Обеспечить своими силами и за свой счет хранение катализатора, в соответствии с существующими нормативными требованиями, с момента поступления катализатора на площадку выполнения работ, до момента отправки регенерированного катализатора в адрес Заказчика.

    - В случае досрочного расторжения настоящего Договора, в срок не превышающий 15 (пятнадцати) дней с даты расторжения договора и/или получения соответствующего требования от Заказчика обеспечить возврат катализатора (тары, поддонов) в местонахождение Заказчика.

Если Подрядчик в установленные сроки не исполнит предусмотренную настоящим пунктом обязанность по возврату катализатора, и Заказчик самостоятельно за свой счет организует самовывоз катализатора с площадки производства работ, Подрядчик обязан будет возместить Заказчику убытки, связанные с возвратом катализатора в местонахождение Заказчика, в срок не превышающий 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования.

Кроме того, в случае нарушения указанных в настоящем пункте сроков возврата катализатора, Заказчик вправе считать катализатор и тару утраченными и требовать возмещения их стоимости в соответствии с п. 2.2.4. настоящего Договора.

    - Регенерированный катализатор должен упаковываться и возвращаться Заказчику в таре Заказчика. При этом в приоритетном порядке регенерированный катализатор партии №2 и партии №1, подлежащий загрузке в реакторы, должен затариваться в тару из партии №2, обладающей минимальными следами коррозии. При нехватке бочек из партии №2 для затаривания всего катализатора из партии №1 его затарка должна быть проведена в наилучшую по уровню коррозии тару партии №1. Отсевы катализатора и пыль должны быть затарены в тару из партии №1. В случае нарушения указанного требования Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплату штрафа в соответствии с условиями Договора.

Регенерированный катализатор после регенерации должен быть возвращен Подрядчиком в бочках с исправными полиэтиленовыми вкладышами на поддонах Заказчика, оставшиеся пустые (незаполненные) бочки и поддоны, также подлежат возврату Заказчику.

3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ по настоящему Договору будет определяться исходя из фактического объема выполненных Подрядчиком работ, на основании цен, согласованных Сторонами в Протоколе согласования цен (Приложение №5 к настоящему Договору).

  - Цены, согласованные Сторонами в Протоколе согласования цен (Приложение №5 к настоящему Договору) включаются в себя, все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных условиями настоящего Договора.

  - Оплата всех выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ по договору (по форме Приложения №8 к настоящему Договору).

  - Расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком в безналичном порядке в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета.

  - Моментом исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, предварительная оплата, отсрочка и/или рассрочка платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса РФ, и не являются займом по смыслу статьи 809 Гражданского кодекса РФ и не дают ни одной из Сторон права на взыскание с другой Стороны процентов за пользование денежными средствами на основании статей 809, 823 Гражданского кодекса РФ.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, СДАЧИ – ПРИЕМКИ КАТАЛИЗАТОРА

  - Отгрузка выгруженного катализатора Подрядчику:

    - Заказчик после заключения настоящего Договора по мере готовности партии катализатора к передаче Подрядчику, обязан направить последнему соответствующее письменное уведомление на адрес электронной почты Подрядчика.

    - Подрядчик после получения от Заказчика уведомления о готовности партии выгруженного катализатора к передаче, обязан в срок, согласованный с Заказчиком, обеспечить приемку и вывоз партии выгруженного катализатора с площадки Заказчика в место выполнения работ по настоящему Договору.

Согласование срока вывоза выгруженного катализатора осуществляется путем обмена письмами между Подрядчиком и Заказчиком, при этом срок вывоза каждой партии выгруженного катализатора не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента Получения Подрядчиком уведомления о готовности выгруженного катализатора к отгрузке.

В целях контроля за порядком погрузки катализатора в транспортные средства, предоставленные Подрядчиком, последний вправе направить своего представителя в местонахождение катализатора, о чем обязуется письменно предварительно, не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней, до даты подачи транспортных средств, уведомить Заказчика, с предоставлением документов удостоверяющих личность представителей.

    - Точную дату подачи транспортного средства на склад Заказчика и данные транспортного средства Подрядчик обязан сообщить Заказчику не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты подачи Транспортного средства.

    - Приемка Подрядчиком выгруженного катализатора от Заказчика по количеству бочек будет проводиться на складе Заказчика в день погрузки в присутствии представителей Подрядчика, Заказчика, Экспедитора/Перевозчика, полномочия которых должны быть подтверждены соответствующими, надлежащим образом оформленными доверенностями. Отсутствие доверенностей у представителей Подрядчика, не будет являться основанием для признания передачи выгруженного катализатора неуполномоченной стороне. Полномочия представителей/перевозчиков Подрядчика в данном случае будут явствовать из обстановки.

Отсутствие/не прибытие представителя Подрядчика в момент передачи катализатора Экспедитору/Перевозчику не является основанием для признания такой передачи несоответствующей требованиям настоящего Договора.

    - Передача катализатора Перевозчику/Экспедитору подтверждается путем оформления Транспортных накладных.

Транспортные накладные должны предусматривать:

- вес выгруженного катализатора по сведениям Заказчика;

- количество бочек с выгруженным катализатором;

- количество поддонов, на которых размещены бочки с выгруженным катализатором.

    - Заказчик в день передачи катализатора Перевозчику/Экспедитору обязуется оформить, подписать и направить Подрядчику два подписанных экземпляра Акта приема-передачи выгруженного катализатора (по форме Приложения №6 к настоящему Договору), а также 2 (два) подписанных экземпляра Накладных на отпуск материалов на сторону, по форме по форме М-ТНПЗ-15 (по форме Приложения № 10 к настоящему Договору).

Подрядчик обязан подписать Акт приема-передачи выгруженного катализатора и Накладные на отпуск материалов на сторону в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения указанных документов от Заказчика и направить их Заказчику.

В случае гибели катализатора в процессе его транспортировки в место выполнения работ, количество катализатора, указанное в Акте приема-передачи выгруженного катализатора (по форме Приложения №6 к настоящему Договору), для расчета убытков Заказчика будет является окончательным.

    - Окончательная приемка катализатора по количеству осуществляется путем взвешивания на предприятии Подрядчика после вскрытия бочек, в присутствии представителя Заказчика (при его явке) и проведения рассева для разделения фракций по процедуре входного контроля. Результаты окончательного взвешивания катализатора фиксируются Сторонами в Акте выполненных работ по входному контролю (по форме Приложения №7 к настоящему Договору).

    - Стоимость переданного Подрядчику катализатора указывается в товаросопроводительных документах и накладных по Форме М-ТНПЗ-15 (по форме Приложения № 10 к настоящему Договору). на передачу Подрядчику выгруженного катализатора.

    - Срок доставки каждой партии катализатора, предусмотренного условиями настоящего Договора, в место проведения работ, согласовывается сторонами, но не должен составлять более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления о готовности соответствующей партии выгруженного катализатора к транспортировке.

  - Входной контроль выгруженного катализатора:

    - По прибытию выгруженного катализатора в место выполнения работ Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня уведомляет Заказчика о готовности к процедуре входного контроля катализатора. Заказчик в ответ на уведомление Подрядчика обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления направить своего представителя для участия во входном контроле, либо уведомить Подрядчика о проведении входного контроля без участия представителей Заказчика.

    - Подрядчик в ходе процедуры входного контроля в присутствии представителя Заказчика (в случае явки) обязан:

‒	произвести взвешивание поступившего катализатора по весу брутто;

‒	произвести отбор проб поступившего выгруженного катализатора при помощи щупа, погружая его не менее чем на 2/3 глубины с каждой бочки. Объем точечной пробы от каждой бочки должен быть не менее 0,1 дм3. Пробы должны быть отобраны для анализа в соответствии с ГОСТ 2517-2012. Подрядчик должен разделить весь объем катализатора на 5 (пять) частей (по выборке 20%), а при необходимости – 6 (шесть) частей.

Отобранные пробы соединяются вместе, тщательно перемешиваются и методом квартования получается средняя проба в объеме не менее 3,0 дм3, которая делится на три части. Одна часть поступает на анализ, другие в объеме по 1,0 дм3 хранятся в герметичной таре у Заказчика и Подрядчика в качестве Арбитражных проб.

Арбитражная проба Заказчика, взятая при входном контроле катализатора, передается представителю Заказчика, а в случае его отсутствия при проведении входного контроля, должна быть надлежащим образом опломбирована, упакована, промаркирована способом, позволяющим ее однозначную идентификацию, и в течение 1 (одного) рабочего дня с даты ее взятия, направлена в адрес Заказчика, способом, гарантирующим доставку (курьером с доставкой нарочно).

‒ Рассев выгруженного катализатора производить при непосредственной подаче в реактор регенерации. При этом все отсевы, тара и вес брутто катализатора должны быть взвешены, и расчет материального баланса должен быть проведен в соответствии с требованиями настоящего договора.

    - По итогам отбора пробы Подрядчик обязан выполнить ее лабораторную регенерацию собственными силами до проведения регенерации всего объема катализатора, для подбора параметров процесса. По результатам лабораторной регенерации пробы Подрядчик составляет Отчет по входному контролю катализатора (Приложение №3 к настоящему Договору).

    - По результатам входного контроля, включающего оформление Отчета по входному контролю (Приложение №3 к настоящему Договору), Подрядчик составляет Акт выполненных работ по входному контролю (Приложение №7 к настоящему Договору) и направляет его вместе с Отчетом по входному контролю на утверждение Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с даты завершения проведения взвешивания и рассева.

    - При определении превышения в катализаторе допустимых концентраций кремния и мышьяка (1% и 0,1% масс. соответственно), рекомендуемые для регенерации, отделять этот катализатор от общей массы катализатора, как непригодный к дальнейшей регенерации, с учетом требований пункта 1.5 настоящего договора, по исключению забраковки выгруженного катализатора из партии №1 по показателю «массовая доля кремния».

    - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 4.2.4. договора обязан рассмотреть их, согласовать и предоставить Подрядчику подписанный экземпляр, либо направить свои возражения/замечания относительно процедуры входного контроля.

    - Подрядчик вправе приступать к выполнению регенерации основного объема катализатора только после получения от Заказчика подписанного Акта выполненных работ по входному контролю (по форме приложения Приложение №7 к настоящему Договору) без замечаний. Подписание Сторонами Акта выполнения работ по входному контролю является основанием для начала Подрядчиком работ по регенерации. В случае проведения регенерации катализатора до подписания Заказчиком Акта выполненных работ по входному контролю Заказчик вправе такие работы не принимать и не оплачивать.

    - С учетом того, что общее количество выгруженного катализатора разделено на две партии, вышеуказанный порядок проведения входного контроля, изложенный в пунктах 4.2.1 – 4.2.6 настоящего договора, должен быть проведен отдельно для каждой партии выгруженного катализатора.

  - Регенерация катализатора, лабораторные испытания регенерированного катализатора и выходной контроль:

    - В случае согласования Заказчиком Отчета (отдельно для партии №1 и партии №2) по входному контролю, Акта о выполненных работах по входному контролю, Подрядчик обязан провести регенерацию этих партий выгруженного катализатора.

    - Процесс регенерации должен быть проведен таким образом, чтобы отношение массы некондиционного катализатора, выделенного в результате просева после регенерации, к общей массе катализатора, полученной в ходе регенерации составляло от 0 до 5%.

    - Потеря массы катализатора в ходе регенерации (удаление серы, углерода, влаги, углеводородов) должна быть указана в Отчете Подрядчика по регенерации выгруженного катализатора (Приложение №4 к настоящему Договору) и ограничена содержанием вышеуказанных соединений на выгруженном катализаторе. Для простоты определения суммарное содержание данных соединений определяется Заказчиком как диапазон ±2% в абсолютном значении от показателя потерь при прокаливании, определенного в ходе входного контроля, за вычетом остаточного содержания серы и углерода на регенерированном катализаторе.

    - Активность регенерированного катализатора (RVA) должна составлять не менее 90 % от активности эталонного катализатора, предоставленным Заказчиком. Под эталонным катализатором подразумевается катализатор, находящийся в эксплуатации у Заказчика, прошедший одну регенерацию. Результаты испытаний должны быть отражены в Отчете по регенерации выгруженного катализатора (по форме приложения Приложение №4 к настоящему Договору), который в том числе должен содержать сведения, указанные в Приложении №2 к Техническому заданию. Для оценки активности регенерированного катализатора, образец эталонного катализатора предоставляется Подрядчику

Срок оформления и предоставления Подрядчиком отчета по регенерации выгруженного катализатора – не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента окончания регенерации партии выгруженного катализатора и получения результатов лабораторных испытаний регенерированного катализатора. По согласованию с Заказчиком срок оформления и предоставления отчета по регенерации выгруженного катализатора может быть изменен.

    - По итогам проведения регенерации двух партий катализатора Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности проведения выходного контроля. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика данного уведомления обязан направить своего представителя для участия в выходном контроле, либо сообщить Подрядчику о проведении выходного контроля без участия представителей Заказчика.

    - По окончании регенерации Подрядчик обязан провести выходной контроль регенерированного катализатора с участием представителя Заказчика (при его явке). В ходе проведения выходного контроля Подрядчик обязуется:

- произвести взвешивание регенерированного катализатора по весу нетто;

- произвести отбор трех проб регенерированного катализатора в соответствии с пунктом 4.2.2 договора, две пробы – для Сторон, одна проба – арбитражная. Арбитражная проба хранится у Заказчика. Проба Заказчика, и Арбитражная проба взятые по результатам регенерации катализатора, передаются представителю Заказчика, а в случае его отсутствия при проведении выходного контроля, должны быть надлежащим образом опломбированы, упакованы, промаркированы способом, позволяющим их однозначную идентификацию, и в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их взятия, направлены в адрес Заказчика, способом, гарантирующим доставку (курьером с доставкой нарочно).

    - По окончании регенерации и проведении выходного контроля Подрядчик обязан оформить и направить Заказчику:

- Отчет по регенерации выгруженного катализатора (по форме Приложение №4 к настоящему Договору);

- Паспорт регенерированного катализатора, в соответствии с требованиями согласованными Сторонами в Приложении №2 к Техническому заданию.

- Акт выполненных работ по договору (на каждую партию выгруженного катализатора) (по форме в соответствии с Приложение №8 к настоящему Договору) с указанием результатов взвешивания регенерированного катализатора, и направить указанные документы Заказчику для утверждения и подписания.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Отчета по регенерации выгруженного катализатора (Приложение №4 к настоящему Договору) обязан подписать его и направить один экземпляр Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от подписания с перечнем необходимых доработок.

    - Общее количество выгруженного катализатора разделено на две партии, учитывая это, вышеуказанный порядок проведения регенерации и выходного контроля, изложенный в пунктах 4.3.1 – 4.3.4 и 4.3.6 – 4.3.8 настоящего договора, должен быть проведен отдельно для каждой партии выгруженного катализатора.

    - Подрядчик вправе направлять регенерированный катализатор в адрес Заказчика только после получения от Заказчика подписанного Отчета по регенерации выгруженного катализатора (Приложение №4 к настоящему Договору).

    - По согласованию с Заказчиком, отгрузку регенерированного катализатора по мере выполнения Подрядчиком Работ и с целью разгрузки складов Подрядчика, допускается осуществлять отдельными полностью заполненными машинами или группой полных машин (вместимостью одной машины - не менее 88 бочек), не дожидаясь окончания регенерация всего объема выгруженного катализатора.

В таком случае, Подрядчик, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до планируемой даты отгрузки регенерированного катализатора после выполнения Работ, направляет Заказчику письменное уведомление, содержащее объем, подлежащий к отгрузке регенерированного катализатора и дату отгрузки. При этом, для каждой машины или группы машин, в зависимости от количества регенерированного катализатора, предполагаемого к отгрузке, оформляется Отчет по регенерации выгруженного катализатора (по форме Приложение №4 к настоящему Договору) и Паспорт регенерированного катализатора, в соответствии с требованиями Приложения №2 к Техническому заданию.

    - Акт выполненных работ по договору (по форме в соответствии с Приложение №8 к настоящему Договору) с указанием результатов анализов до и после регенерации катализатора, взвешивания регенерированного катализатора – направляется Заказчику после выполнения всех работ по договору на каждую партию выгруженного катализатора.

  - Отгрузка регенерированного катализатора Заказчику. Порядок приемки катализатора по количеству и качеству.

    - После получения от Заказчика подписанного Отчета по регенерации выгруженного катализатора (Приложение №4 к настоящему Договору) без замечаний, Подрядчик обязан выполнить своими силами доставку регенерированного катализатора (катализатора, не подлежащего регенерации, отсева) в адрес Заказчика.

Передача регенерированного катализатора оформляется путем подписания Акта приема-передачи регенерированного катализатора (по форме Приложение №9 к настоящему Договору). Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения приемки катализатора по количеству обязуется подписать и направить один экземпляр Акта Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от подписания.

    - Доставка регенерированного катализатора производится в оборотной таре Заказчика (стальные бочки с исправными полиэтиленовыми вкладышами на поддонах).

    - При приемке регенерированного катализатора и пустых бочек с поддонами на складе Заказчика последний обязан провести приемку катализатора, пустой тары и поддонов по количеству.

Приемка регенерированного катализатора по количеству производится на складе Заказчика в два этапа:

а) по количеству грузовых мест (бочек);

б) по весу каждого грузового места (бочки).

    - Приемка регенерированного катализатора по количеству грузовых мест:

      - Приемка катализатора осуществляется Заказчиком в момент его получения от перевозчика согласно данным, указанным в товарно-транспортной/транспортной накладной.

При получении груза от перевозчика Заказчик проверяет:

а) наличие исправных пломб на соответствующем транспортном средстве;

б) соответствие количества грузовых мест данным, указанным в товаросопроводительных документах;

в) маркировку каждого грузового места (каждой бочки);

г) целостность тары с регенерированным катализатором.

      - В случае обнаружения несоответствия количества грузовых мест товаросопроводительным документам или случаев порчи тары Заказчик по факту выявления замечаний информирует Подрядчика и составляет с водителем транспортного средства (экспедитором) Акт о выявленной недостаче грузовых мест (далее – Акт о несоответствии грузовых мест), либо Акт о выявленных недостатках тары с одновременным отражением факта расхождений, повреждений в товарно-транспортной накладной.

При отказе водителя-экспедитора от подписания указанного акта и/или транспортных документов в нем делается соответствующая отметка, а Заказчик подписывает указанный Акт в одностороннем порядке.

При обнаружении повреждений грузовых мест, которые могли возникнуть во время транспортировки, Заказчик производит фотографирование поврежденных грузовых мест и их расположения в кузове транспортного средства.

Акты с фотографиями, а также копиями необходимых транспортных документов, по мере их составления подлежат направлению Подрядчику по электронной почте, с последующей досылкой оригиналов указанных документов почтовым отправлением в адрес Подрядчика.

    - Приемка регенерированного катализатора по весу каждого грузового места:

      - Приемка регенерированного катализатора на складе Заказчика, производится совместно с представителем Подрядчика.

      - Подрядчик вправе отказаться от совместной приемки регенерированного катализатора. Для этого, до отправки со склада Подрядчика партии регенерированного катализатора в адрес Заказчика, должно быть направлено официальное уведомление об отказе Подрядчика в совместной приемке регенерированного катализатора.

      - В случае отказа Подрядчика от совместной приемки регенерированного катализатора на складе Заказчика или неприбытия представителя Подрядчика на совместную приемку, последний вправе провести приемку регенерированного катализатора в одностороннем порядке.

      - Приемка катализатора по весу каждого грузового места производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления катализатора на склад Заказчика. При проведении приемки Заказчик также проверяет внутритарное содержимое. Фактическое количество катализатора (вес) сравнивается с данными Накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-ТНПЗ-15, Приложение № 10 к настоящему Договору), а также данными отраженными в Акте выполненных работ по договору.

При обнаружении расхождения в весе катализатора против данных товаросопроводительных документов, Заказчик вызывает представителя Подрядчика (в случае изначальной неявки) для проведения совместной приемки и составления двухстороннего Акта о выявленном расхождении по количеству

В случае отказа Подрядчика в совместной приемке катализатора при выявлении недостачи катализатора или в случае, когда Подрядчик не обеспечил присутствие своего представителя в месте приемки катализатора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, допускается односторонняя приемка катализатора Покупателем с фиксацией выявленных недостатков.

Транспортные накладные должны предусматривать:

- вес выгруженного катализатора, по сведениям Подрядчика;

- количество бочек с выгруженным катализатором;

- количество поддонов, на которых размещены бочки с выгруженным катализатором.

- количество бочек с отсевом;

- количество пустых бочек.

      - В случае выявления недостачи катализатора или возвратной тары, Подрядчик обязуется в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования, предоставить Заказчику недостающее количество нового катализатора либо иного регенерированного катализатора (с активностью не менее 90 %) той же марки, либо возместить стоимость недостачи катализатора и тары из расчета стоимости, указанной в п. 2.2.4 Договора.

      - Обязательства Подрядчика по регенерации катализатора считаются исполненными с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ (по форме Приложения №8 к настоящему Договору).

    - Приемка катализатора по качеству:

      - Приемка регенерированного катализатора по качеству производится на основании заключения результатов выходного контроля, проводимого в соответствии с п. 4.3. Договора. Утверждение сторонами результатов выходного контроля, путем подписания Сторонами Отчета по регенерации выгруженного катализатора (по форме Приложение №4 к настоящему Договору) свидетельствует о том, что регенерация проведена надлежащим образом, регенерированный катализатор достиг необходимых показателей активности. Утверждение результатов выходного контроля дает право Подрядчику отгружать регенерированный катализатор Заказчику.

      - Заказчик, для проверки и подтверждения, либо опровержения качества регенерированного катализатора, представленного в отчете по регенерации выгруженного катализатора Подрядчиком, вправе провести оценку качества регенерированного катализатора в независимой сторонней лаборатории по своему выбору.

  - Акт выполненных работ подписывается Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи Заказчику регенерированного катализатора в объеме, согласованном Сторонами в настоящем Договоре.

  - Гарантийные обязательства:

    - Гарантийный срок хранения регенерированного катализатора без потери его функциональных свойств (включая степень активности), составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.

    - В случае если в течение Гарантийного срока будет установлено несоответствие качества регенерированного катализатора (в том числе потеря активности) условиям настоящего Договора, Заказчик обязуется направить Подрядчику письменное уведомление о выявленных недостатках.

    - Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления о выявленных недостатках обязан направить в местонахождения катализатора своего представителя для составления двухстороннего Акта выявленных недостатков.

    - В случае неприбытия представителя Подрядчика в установленные сроки, Заказчик вправе оформить Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке.

    - При наличии обоснованных возражений Подрядчика относительно выявленных недостатков, любая из Сторон вправе инициировать проведение независимой экспертизы Арбитражной пробы регенерированного катализатора. Заключение экспертизы, содержащее выводы о наличии будет являться основанием для предъявления Подрядчику требований об устранении недостатков.

    - Подрядчик по условиям настоящего Договора обязуется устранить выявленные недостатки путем предоставление нового катализатора, в объеме равном всему количеству регенерированного катализатора или путем возмещения Заказчику убытков в виде возмещения стоимости всего количества регенерированного катализатора по цене, указанной в 2.2.4. настоящего Договора.

    - Срок устранения недостатков составляет 30 (тридцать) дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования, а в случае проведения экспертизы с даты предоставления заключения экспертной организацией.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и настоящего Договора.

  - При просрочке оплаты выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплату пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ/этапа работ, доставки, замены катализатора в случаях, предусмотренных настоящим Договором Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплату пени в размере 0,01% от стоимости работ по регенерации всего объема (нетто) катализатора, указанного в п. 1.2. Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по регенерации всего объема (нетто) катализатора, указанного в п. 1.2. Договора.

  - В случае недостижения гарантированных показателей величины потерь предусмотренных п.п. 4.3.2. - 4.3.4. Подрядчик обязан возместить данное превышение потерь свежим катализатором либо регенерированным катализатором (с активностью не менее 90 %) той же марки.  При получении значения активности регенерированного катализатора менее 90% от активности эталонного катализатора, соответствующий катализатор подлежит замене на аналогичный регенерированный катализатор с с активностью не менее 90% от активности эталонного. Срок замены/возмещения катализатора в указанных случаях не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования.

  - Подрядчик гарантирует, что:

- при выполнении работ не будут нарушены интеллектуальные права третьих лиц;

- использование Заказчиком результата работ в соответствии с назначением не повлечет неправомерного использования принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана;

- в случае предъявления Заказчику любых претензий/требований о нарушении интеллектуальных прав третьих лиц ответственность в полном объеме несет Подрядчик и признает себя/берет на себя роль надлежащего ответчика во всех судебных инстанциях (государственных органах).

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в срок в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

# Сторона, получавшая письменную претензию, обязана дать мотивированный ответ другой Стороне не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения претензии.

# В случае если Стороны не придут к согласию в порядке досудебного урегулирования, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области.

# 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, эмбарго, катастрофы, эпидемии, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

  - Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

  - В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 (тридцати) дней настоящий договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.

  - Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны желают обеспечить конфиденциальность информации, предоставляемой по настоящему Договору и соглашаются соблюдать установленный в настоящем Договоре порядок передачи Конфиденциальной информации, ограничения на использование Конфиденциальной информации и ее конфиденциальность.

  - Под «Конфиденциальной информацией» понимается вся информация о Раскрывающей Стороне, включая без ограничения, информацию о коммерческом, юридическом и финансовом состоянии, информацию об активах и финансово-хозяйственной деятельности Раскрывающей Стороны и ее Аффилированных лиц, которая стала известна Получающей Стороне в результате взаимодействия в рамках заключенных, либо заключаемых в будущем договоров, соглашений между сторонами по настоящему Договору.

  - Информация является Конфиденциальной информацией вне зависимости от формата её передачи. Перечень Конфиденциальной информации включает, но не ограничивается информацией, переданной Раскрывающей Стороной Получающей Стороне в рамках заключенных, либо заключаемых в будущем договоров, соглашений между сторонами, в документарной, факсимильной, электронной форме, а также полученной Получающей Стороной в рамках проведения совещаний, встреч, посещения объектов и офисов Раскрывающей Стороны, ее Аффилированных лиц, уполномоченных Раскрывающей Стороной консультантов и советников и прочее.

  - Получающая Сторона обязуется не использовать Конфиденциальную информацию в коммерческих целях без согласия Раскрывающей Стороны, в том числе данная Конфиденциальная информация не может являться предметом каких-либо сделок, публиковаться любым возможным образом, копироваться любым возможным способом, включая фотокопирование или репродуцирование.

  - Получающая Сторона соглашается защищать Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны таким же образом, как защищает свою собственную Конфиденциальную информацию подобного рода. Допуск к Конфиденциальной информации будет разрешен только специально уполномоченному на это персоналу Получающей Стороны.

  - Получающая Сторона обязана ограничить круг третьих лиц и персонала третьих лиц (включая, помимо прочего, внешних консультантов, ее независимых бухгалтеров, аудиторов, инвестиционных или коммерческих банкиров), которым предоставляется Конфиденциальная информация, и информировать их о конфиденциальном характере Конфиденциальной информации.

  - Получающая Сторона обязуется обеспечить надлежащее хранение Конфиденциальной информации, переданной Раскрывающей Стороной в форме документов, бумаг, компьютерных дискет, электронной форме или иной форме.

  - Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о любом ненамеренно допущенном Раскрывающей Стороной, либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконного получения или незаконного использования Конфиденциальной информации третьими лицами.

  - В случае, когда обязанность раскрыть Конфиденциальную информацию предусмотрена законодательством РФ или законодательством иного государства, а также в случае получения Получающей Стороной официальной повестки суда или иного имеющего законную силу требования, выданного судебным или административным органом, запрашивающим Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны, Получающая Сторона имеет право раскрыть данную информацию, однако, при этом Получающая Сторона обязуется незамедлительно известить Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия Конфиденциальной информации или о получении соответствующей повестки (требования).

  - В любое время по письменному требованию Раскрывающей Стороны Получающая Сторона обязана по указанию Раскрывающей Стороны уничтожить либо вернуть Раскрывающей Стороне всю Конфиденциальную информацию, полученную Получающей Стороной, включая любые записи и иные ссылки на Конфиденциальную информацию, включенные в документы Получающей Стороны. Получающая Сторона обязан приложить все разумные усилия к тому, чтобы удалить из любого компьютера, контролируемого Получающей Стороной, любой документ, диск или файл, содержащий Конфиденциальную информацию. По запросу Раскрывающей Стороны Получающая Сторона обязана письменно подтвердить уничтожение Конфиденциальной информации.

  - В случае виновного нарушения условий о конфиденциальности Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне все документально подтвержденные расходы в полном объеме, возникшие в связи с раскрытием Получающей Стороной переданной ему Конфиденциальной информации, в размере, доказанном в соответствующих судебных органах. Раскрывающая Сторона вправе обратиться в суд и использовать любые иные средства правовой защиты, предусмотренные применимым законодательством.

  - Обязательства Получающей Стороны по соблюдению режима конфиденциальности информации, полученной в связи с настоящим Договором, действительны в течение пяти лет с даты получения такой информации, а также в течение всего срока хранения такой информации.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

  - Под действиями лица, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, в рамках настоящего Договора понимается:

•	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Контрагентами.

•	предоставление каких-либо гарантий.

•	ускорение существующих процедур.

•	иные действия, выполняемые представителями Сторон в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 10.1. настоящего раздела другой Стороной, её аффинированными лицами, работниками или посредниками.

  - Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1. настоящего Договора: hotline@tnpz.ri-invest.ru по телефону 8-800-700-23-97, 8 (3452) 532-397 (3397).

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 10.1. настоящего Договора: ____________________________________________________________

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 10.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 10.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий, как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

  - В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.6. другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть изменен и/или расторгнут по соглашению Сторона, путем заключения соглашения к настоящему Договору.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков работ (этапа работ) более чем на 20 (двадцать) дней, Заказчик в соответствии со ст. 715 ГК РФ вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, путем направления Подрядчику письменного уведомления, при этом Подрядчик не вправе будет требовать каких-либо убытков. В указанном случае Заказчик вправе будет требовать с подрядчика возмещения убытков, связанных с досрочным расторжением договора по вине Подрядчика.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Договор и все документы, оформляемые в ходе его исполнения, переданные по e-mail, имеют юридическую силу с последующим обменом оригиналами документов. Срок направления оригинала – 5 (пять) дней с даты направлении копии по электронной почте.

12.2. Контактным лицом со стороны Заказчика, уполномоченным последним на работу с Подрядчиком, является: Начальник технологического отдела - Барабаш Виктор Борисович - v.barabash@tnpz.ri-invest.ru

Контактным лицом со стороны Подрядчика, уполномоченным последним на работу с Заказчиком, является: ____________________________              e-mail:___________________

Стороны договорились, что сообщения, полученные по электронной почте, считаются надлежащими, если они направлены с электронного адреса Подрядчика: 
e-mail:___________________ с электронного адреса Заказчика: info@tnpz.ri-invest.ru; копия v.barabash@tnpz.ri-invest.ru

12.3. Настоящий Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.4. Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе передавать имущественные права (требования), вытекающие из настоящего Договора в залог, заключать в отношении них договоры уступки требования, а также договоры финансирования уступки требования (факторинга). В случае нарушения указанного запрета, Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50% от уступленного/заложенного права (требования). Согласие Заказчика требуется и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается/закладывается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

12.5. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.6. С момента заключения настоящего Договора любые предварительные договоренности Сторон, достигнутые до его заключения, считаются недействительными.

12.7. В случае, если условия Договора и какого-либо Приложения к нему будут противоречить друг другу, преимущественную силу будут иметь условия Договора.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1.Приложение №1 – Техническое задание (включая приложение 2 к Техническому заданию) (приложения №1, 3 к Техническому заданию, поименованные по тексту Технического задания приложениями к настоящему договору не являются).

13.2.Приложение №2 – Календарный план выполнения работ.

13.3.Приложение №3 – Форма Отчета по выполнению входного контроля катализатора.

13.4.Приложение №4 - Форма Отчета по регенерации выгруженного катализатора.

13.5.Приложение №5 – Протокол согласования стоимости работ.

13.6.Приложение №6 – Форма Акта приема-передачи выгруженного катализатора.

13.7.Приложение №7 – Форма Акта выполненных работ по входному контролю.

13.8.Приложение №8 – Форма Акта приема-передачи выполненных работ.

13.9.Приложение №9 – Форма Акта приема-передачи регенерированного катализатора.

13.10 Приложения №10 - Форма накладной М-ТНПЗ-15

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Юридический адрес: 115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 12, этаж / офис 2/16 Почтовый адрес: 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20. ИНН 7705551779 / КПП 770501001 Р/с 40702810838000179236 ПАО Сбербанк г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Место осуществления деятельности: Филиал «Тюменский НПЗ» 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20. КПП 720343001 Адрес электронной почты info@tnpz.ri-invest.ru v.barabash@tnpz.ri-invest.ru Генеральный директор _______________Самарина И. И. |

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _______________Самарина И. И. |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В соответствии Договором на выполнение работ по регенерации выгруженного катализатора №____ от «___»________2024 г. Стороны согласовали следующие сроки выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прием катализатора от Заказчика и его транспортировка Подрядчику в количестве согласно пункту 1.2 договора | В соответствии с разделом 4.1 настоящего договора. |
| 2 | Срок выполнения работ по регенерация каждой партии выгруженного катализатора, включая все сроки, предусмотренные условиями Договора и сроки по транспортировке выгруженного катализатора (в количествах согласно пункту 1.2 договора) к Подрядчику и возврат регенерированного катализатора, отсевов, пустых бочек и поддонов к Заказчику. | В течении 90 дней с даты готовности выгруженного катализатора к отгрузке со склада Заказчика. |
| 3 | Входной контроль, включая лабораторную регенерацию катализатора | В течение 7 дней с даты прибытия представителя Заказчика в место выполнения входного контроля катализатора, либо уведомления Заказчика об отказе присутствия на входном контроле |

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _______________Самарина И. И. |

ФОРМА

ОТЧЕТ ПО ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ ВЫГРУЖЕННОГО

КАТАЛИЗАТОРА И ЛАБОРАТОРНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПРОБЫ (ПАРТИЯ №__)

к договору на выполнение работ по регенерации выгруженного катализатора

№____________ от «___» ______2024 г.

«___» _________ 2024 г.

Раздел 1.

Объект анализа: ________________________________________________________

Отбор проб: ____________________________________________________________

Приборы и оборудование:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты испытаний выгруженного катализатора представлены в Таблице 1.

Таблица 1— Входной контроль выгруженного катализатора. Физико-химические свойства средней пробы (Заказчик - ООО «РИ-ИНВЕСТ»)

| № п/п | Показатель | Ед. изм | Результаты испытаний |  |  |  |  | Метод испытаний | Заводская методика испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проба №1 | Проба №2 | Проба №3 | ….. | Проба № X |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Форма | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средняя длина | мм |  |  |  |  |  | ОСТ.38.01130-95 |  |
| 3 | Средний диаметр | мм |  |  |  |  |  | ОСТ.38.01130-95 |  |
| 4 | Общее количество углерода | % масс |  |  |  |  |  | UOP 703 |  |
| 5 | Общее количество серы | % масс |  |  |  |  |  | ИК |  |
| 6 | Массовая доля потерь при прокаливании (ППП) | % масс |  |  |  |  |  | ОСТ.38.01130-95 |  |
| 7 | Массовая доля пыли (фр. <1,0 мм) | % масс |  |  |  |  |  | - |  |
| 8 | Массовая доля посторонних включений* (фр. >2,0 мм) | % масс |  |  |  |  |  | - |  |
| 9 | Мышьяк (As) | % масс |  |  |  |  |  | АЭС-ИСП |  |
| 10 | Кремний (Si) | % масс |  |  |  |  |  | АЭС-ИСП |  |

Выводы: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Раздел 2.

Объект анализа:

______________________________________________________________

В лабораторных условиях была проведена регенерация целевой фракции пробы выгруженного катализатора и определены оптимальные условия:

- Температура регенерации – _______℃

- Время регенерации – ________ минут

Приборы и оборудование:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты испытаний катализатора, регенерированного в лабораторных условиях представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Физико-химические свойства средней пробы выгруженного катализатора после лабораторной регенерации (Заказчик - ООО «РИ-ИНВЕСТ»)

| № п/п | Показатель | Ед. изм | Результаты испытаний | Метод испытаний | Заводская методика испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Форма | - |  |  |  |
| 2 | Средняя длина | мм |  | ОСТ.38.01130-95 |  |
| 3 | Средний диаметр | мм |  | ОСТ.38.01130-95 |  |
| 4 | Общее количество углерода | % масс |  | UOP 703 |  |
| 5 | Общее количество серы | % масс |  | ИК |  |
| 6 | Механическая прочность, прочность гранулы катализатора (боковая прочность на раздавливание) | Н/гранулу |  | ASTM D6175-03 |  |
| 7 | Механическая прочность, прочность на раздавливание слоя катализатора | МПа |  | ASTM D7084-18 |  |
| 8 | Удельная поверхность (по азоту) | м2/г |  | Газовая адсорбция |  |
| 9 | Массовая доля пыли (фр. <1,0 мм) | % масс |  | - |  |
| 10 | Насыпная плотность | г/см3 |  | ASTM D4180-13 |  |
| 11 | Массовая доля потерь при прокаливании (при 485℃) | % масс |  | ОСТ.38.01130-95 |  |
| 12 | Содержание активных компонентов и примесей | % масс | Представлены в таблице 2.1 | АЭС-ИСП |  |

Таблица 2.1 — Результаты определения химического состава выгруженного катализатора (Заказчик –

ООО «РИ-ИНВЕСТ»)

| № п/п | Показатель | Символ | Содержание, % масс. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Триоксид молибдена | МоО3 |  |
| 2 | Оксид никеля | NiO |  |
| 3 | Оксид кобальта | CoO |  |
| 4 | Оксид бора | В2О3 |  |
| 5 | Мышьяк | As |  |
| 6 | Железо | Fe |  |
| 7 | Натрий | Na |  |
| 8 | Свинец | Pb |  |
| 9 | Ванадий | V |  |
| 10 | Кремний | Si |  |

Начальник лаборатории    ________________________.

Гл. технолог _________________________.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _______________Самарина И. И. |

ФОРМА

ОТЧЕТ ПО РЕГЕНЕРАЦИИ

ВЫГРУЖЕННОГО КАТАЛИЗАТОРА ПАРТИИ №__

к договору на выполнение работ по регенерации выгруженного катализатора

№_________ от «___» __________ 2024 г.

Объект анализа: ________________________________________________________

Отбор проб: ____________________________________________________________

Приборы и оборудование:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты испытаний на входном контроле выгруженного катализатора представлены в Отчете

Материальный баланс рассева выгруженного катализатора ДО регенерации представлен в таблице 1

Таблица 1 – Подробный и итоговый материальные балансы регенерации выгруженного катализатора (Заказчик - ООО «РИ-ИНВЕСТ»).

| № п/п | Наименование позиции |  | Вес нетто, кг | Процент массовый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 |
| Приход |  |  |  |  |
| 1 | Поступило на склад выгруженного катализатора TK-578Brim с пониженной активностью для регенерации, в т.ч. |  | …. | 100% |
|  | 1.1 Катализатор пригодный для регенерации |  | …. | …. |
|  | - Катализатор непригодный для регенерации |  | …. | …. |
| Итого |  |  | …. | 100% |
| Расход |  |  |  |  |
| 2 | Катализатор пригодный для регенерации, поступивший на рассев, в т.ч. |  | …. | …. |
|  | 2.1 Масса пригодного для регенерации катализатора после рассева |  | …. | …. |
|  | 2.2 Отсев (пыль, бой, отборы лабораторных образцов для тестирования |  | …. | …. |
|  | 2.3 Отсеянных пыли и боя менее 1 мм |  | …. | …. |
| 3. | Катализатор непригодный для регенерации |  | …. | …. |
| Итого |  |  | …. | 100% |
| Приход |  |  |  |  |
| 4. |  | 4.1 Поступило на регенерацию | …. | …. |
| Итого |  |  | …. | …. |
| Расход |  |  |  |  |
| 5 |  | 5.1 Масса катализатора после регенерации на рассев | …. | …. |
|  |  | 5.2 Потери (выжиг углерода, серы, углеводородов, влаги) | …. | …. |
| Итого |  |  | …. | …. |
| Приход |  |  |  |  |
| 6. |  | 6.1 Поступило на рассев после регенерации | …. | …. |
| Итого |  |  | …. | …. |
| Расход |  |  |  |  |
| 7 |  | 7.1 Масса катализатора после рассева | …. | …. |
|  |  | 7.2 Отсев (пыль, бой, отборы лабораторных образцов для тестирования) | …. | …. |
|  |  | 7.3 Отсеянных пыли и боя менее 1 мм | …. | …. |
| Итого |  |  | …. | …. |
| Итоговый материальный баланс |  |  |  |  |
| Приход |  |  |  |  |
| Поступило на склад выгруженного катализатора TK-578Brim с пониженной активностью для регенерации, в т.ч. |  |  | …. | 100% |
| -Катализатор пригодный для регенерации |  |  | …. | …. |
| -Катализатор непригодный для регенерации |  |  | …. | …. |
| Итого |  |  | …. | 100% |
| Расход |  |  |  |  |
| Регенерированный просеянный катализатор (п.7.1) |  |  | …. | …. |
| Катализатор непригодный для регенерации (п1.2) |  |  | …. | …. |
| Общие потери |  |  | …. | …. |
| - Отсев до регенерации (пыль, бой, отборы лабораторных образцов для тестирования – п 2.2) |  |  | …. | …. |
| - Отсеянных пыли и боя менее 1 мм до регенерации (п2.3) |  |  | …. | …. |
| - Выжиг (углерода, серы, углеводородов, влаги) при регенерации (п.5.2) |  |  | …. | …. |
| - Отсев после регенерации (пыль, бой, отборы лабораторных образцов для тестирования – п.7.2) |  |  | …. | …. |
| - Отсеянных пыли и боя менее 1 мм после регенерации (п.7.3) |  |  | …. | …. |
| Итого |  |  | …. | 100% |

Таблица 2 - Физико-химические свойства средней пробы регенерированного катализатора (Заказчик - ООО «РИ-ИНВЕСТ»)

| № п/п | Показатель | Ед. изм | Результаты испытаний | Метод испытаний | Заводская методика испытаний | Показатель согласно ТЗ | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество углерода | % масс |  | UOP 703 |  | не более 0,5% |  |
| 2 | Общее количество серы | % масс |  | ИК |  | не более чем на 1% больше содержания серы после лабораторной регенерации |  |
| 3 | Средняя длина | мм |  | ОСТ.38.01130-95 |  |  |  |
| 4 | Средний диаметр | мм |  | ОСТ.38.01130-95 |  |  |  |
| 5 | Механическая прочность, прочность гранулы катализатора (боковая прочность на раздавливание) | Н/гранулу |  | ASTM D6175-03 |  | не менее 90% от лабораторной регенерации |  |
| 6 | Механическая прочность, прочность на раздавливание слоя катализатора | МПа |  | ASTM D7084-18 |  | не менее 90% от лабораторной регенерации |  |
| 7 | Насыпная плотность | % масс |  | ASTM D4180-13 |  | не нормируется |  |
| 8 | Удельная поверхность (по азоту) | м2/г |  | Газовая адсорбция |  | не менее 90% от лабораторной регенерации |  |
| 9 | Содержание активных компонентов и примесей | % масс | Представлены в таблице 1.4 | АЭС-ИСП |  |  |  |
| 10 | Массовая доля пыли (фр. <1,0 мм) | % масс |  | - |  | не более 1,0% |  |
| 11 | Массовая доля потерь при прокаливании (ППП) | % масс |  | ОСТ.38.01130-95 |  | не нормируется |  |
| 12 | Активность регенерированного катализатора по отношению к регенерированному в лаборатории | % |  |  |  | не ниже 90% |  |

Таблица 3 - Результаты определения химического состава регенерированного катализатора (Заказчик –

ООО «РИ-ИНВЕСТ»)

| № п/п | Показатель | Символ | Содержание, % масс. | Показатель согласно ТЗ | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Триоксид молибдена | МоО3 |  | не нормируется |  |
| 2 | Оксид никеля | NiO |  | не нормируется |  |
| 3 | Оксид кобальта | CoO |  | не нормируется |  |
| 4 | Оксид бора | В2О3 |  |  |  |
| 5 | Мышьяк | As |  | не более 0,1% |  |
| 6 | Железо | Fe |  |  |  |
| 7 | Натрий | Na |  |  |  |
| 8 | Свинец | Pb |  |  |  |
| 9 | Ванадий | V |  |  |  |
| 10 | Кремний | Si |  | не более 1,0% |  |

Начальник лаборатории

Гл. технолог

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _______________Самарина И. И. |

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН

В соответствии Договором на выполнение работ по регенерации выгруженного катализатора №____ от «___»_________2024 г. Стороны согласовали следующую стоимость работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Транспортировка выгруженного катализатора от промышленной площадки филиала «Тюменский НПЗ» по адресу: Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20. до места регенерации на предприятие Подрядчика по адресу: ___________________________ | Рейс транспортного средства вместимостью не менее 88 бочек |  |
| 2. | Регенерация катализатора (из расчета стоимости одного килограмма выгруженного катализатора, поступившего на регенерацию к Подрядчику) | кг |  |
| 3. | Транспортировка регенерированного катализатора, отсевов, пустых бочек и поддонов Заказчика до площадки филиала «Тюменский НПЗ» по адресу: Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км. 6-ой, д. 20. с предприятия Подрядчика по адресу: ___________________________ | Рейс транспортного средства вместимостью не менее 88 бочек |  |
| 4. | В случае выделения стоимости проведения анализов из стоимости регенерации. (Стоимость проведения лабораторных исследований входного контроля по репрезентативной выборке, не более 20% об общего объема партии (мин. 5 исследований). Необходимость проведения дополнительных исследований согласуется с Заказчиком) | За комплект |  |
|  |  | Всего |  |
| 5. | В случае выделения стоимости проведения анализов из стоимости регенерации (Стоимость проведения лабораторных исследований на проверку активности катализатора после регенерации RVA (за 1 комплекс испытаний). Необходимость проведения дополнительных исследований согласуется с Заказчиком.) | За комплект |  |
|  | Итоговая стоимость за выполнение работ | Итоговая стоимость будет определена по окончанию работ по регенерации и получения точного количества регенерированного катализатора |  |

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _______________Самарина И. И. |

ФОРМА

АКТ

приема-передачи выгруженного катализатора (партия №__)

к договору на выполнение работ по регенерации выгруженного катализатора

№_________________ от «___» _______2024 г.

Место составления Акта: ________________________________________.

Дата составления Акта: «____» __________2024 г.

Мы нижеподписавшиеся, __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________, действующего на основании ______________________ и 
ООО «РИ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице___________________________, действующего на основании _________________________, настоящим удостоверяем, что Заказчик передал, а Подрядчик   принял на регенерацию:

- выгруженный катализатор TK - 578 Brim с пониженной активностью в количестве _________ кг (брутто) / _________________ кг (нетто).

Катализатор упакован в стальные бочки. Бочки промаркированы, закреплены на поддонах. Всего _______ бочек, поддонов__________. Бочки не имеют следов повреждения, трещин.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из сторон.

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| ___________________ ___________________ _______________ ___________________ | ООО «РИ-ИНВЕСТ» ______________________ ___________________ ________________ |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _______________Самарина И. И. |

ФОРМА

АКТ

выполненных работ по входному контролю (партия №___)

к договору на выполнение работ по регенерации выгруженного катализатора

№________________ от «___» __________2024 г.

Место составления Акта: ________________________________________.

Дата составления Акта: «____» _____________2024 г.

Мы нижеподписавшиеся, __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________, действующего на основании ______________________ и                                              ООО «РИ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице___________________________, действующего на основании _________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком выполнены работы по входному контролю выгруженного катализатора в количестве _________ кг.

2. В результате входного контроля установлено:

2.1. количество катализатора пригодного к регенерации составляет ____________кг.

2.2. количество катализатора, не пригодного для регенерации, составляет ____________кг.

2.3. количество отходов и примесей после рассева составляет _________ кг.

3. По распоряжению Заказчика непригодный к регенерации катализатор, отходы подлежат утилизации Подрядчиком / возврату Заказчику вместе с регенерированным катализатором (необходимо выбрать).

4. В результате входного контроля проведены следующие химические анализы:

4.1. _______________________;

4.2. _______________________;

5. Подписания настоящего Акта без претензий является основанием для начала работ по регенерации катализатора.

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из сторон.

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| ___________________ ___________________ _______________ ___________________ | ООО «РИ-ИНВЕСТ» ______________________ ___________________ ________________ |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _______________Самарина И. И. |

ФОРМА

АКТ №

выполненных работ

по договору на выполнение работ по регенерации выгруженного катализатора

№______________ от «___» ________2024 г.

Место составления Акта: ____________________________________________________________

Дата составления Акта: «____»__________2024 г.

Мы нижеподписавшиеся, _______________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________, действующего на основании ______________________ и                                           ООО «РИ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице___________________________, действующего на основании _________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Техническим заданием Подрядчиком выполнены работы по регенерации выгруженного катализатора в количестве ________________кг, определенным в результате выходного контроля.

2. Стоимость выполненных работ по регенерации выгруженного катализатора из расчета стоимости работы по регенерации катализатора в размере __________________руб/кг, составила _______________рублей, в т.ч. НДС (20%) ________________рублей.

3. Стоимость транспортных услуг составила ______________ рублей, 
в т.ч. НДС (20%)______________ рублей.

4. Итоговая стоимость составила ________________рублей, в т.ч. НДС (20%)______________ рублей. Данная стоимость подлежит оплате Заказчиком Поставщику в сроки, установленные договором.

5. Заказчик не имеет претензий к качеству выполненных работ, полученному количеству регенерированного катализатора. Работы выполнены в полном объеме согласно Техническому заданию и условиям договора.

6. Настоящий Акт служит основанием для проведения расчетов за выполненные работы.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру – для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| ___________________ ___________________ _______________ ___________________ | ООО «РИ-ИНВЕСТ» ______________________ ___________________ ________________ |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _______________Самарина И. И. |

ФОРМА

АКТ

приема-передачи регенерированного катализатора

к договору на выполнение работ по регенерации выгруженного катализатора

№_________________ от «___» _______2024 г.

Место составления Акта: ________________________________________.

Дата составления Акта: «____» __________2024 г.

Мы нижеподписавшиеся, _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________, действующего на основании ______________________ и                                           ООО «РИ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице___________________________, действующего на основании _________________________, настоящим удостоверяем, что Подрядчик передал, а Заказчик принял после проведения регенерации:

- регенерированный катализатор ТК - 578 Brim в количестве _____кг (брутто) / _________________ кг (нетто).

Катализатор упакован в стальные бочки. Бочки промаркированы по порядку, закреплены на поддонах. Всего _______бочек, поддонов________  Бочки не имеют следов повреждения, трещин.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру – для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| ___________________ ___________________ _______________ ___________________ | ООО «РИ-ИНВЕСТ» ______________________ ___________________ ________________ |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _______________Самарина И. И. |

ФОРМА

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _______________Самарина И. И. |