ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

На выполнение работ по замене, ревизии и ремонту с последующей консервацией сухого газодинамического уплотнения (СГУ) центробежных компрессоров

302-201, 204К-101, 204К-301, 208-30-К-001

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о. Тюмени, город Тюмень, Тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
|  | Основание для выполнения работ | Необходимость проведения замены, ревизии и ремонта сухих газодинамических уплотнений (далее – СГУ) после эксплуатации. Обеспечение резерва ЗИП для нерезервируемого оборудования на складе предприятия. |
|  | Подрядчик | Определяется конкурсной комиссией |
|  | Наименование объекта | Центробежный компрессор агрегат: - Elliott поз. 302К-201 20М4 УГПМ, ТЦПТО № 3; - Hitachi ВСН 359 поз. 204К-101 УГОДТ ТЦКП-2; - Hitachi ВСН 359 поз. 204К-301 УГОДТ ТЦКП-2; - Hitachi ВСН 458 поз. 208-30-К-001 КУПВБ ТЦКП-2. |
|  | Сроки выполнения работ | Апрель 2026 г. - точные даты будут сообщены дополнительно. |
|  | Порядок проведения работ | Приезд специалистов Исполнителя, оформление и получение пропусков, прохождение инструктажей по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на территории Заказчика. Демонтаж бывших в эксплуатации СГУ (8 шт.) с центробежным компрессоров, указанных в пункте 4 настоящего ТЗ. Монтаж СГУ (8 шт.) со склада заказчика на указанные компрессоры. Доставка демонтированных СГУ (8 шт.) в сервисный центр, дефектация (ревизия), ремонт в сервисном центре Исполнителя с последующими стендовыми испытаниями, консервацией и упаковкой. Доставка отремонтированных СГУ на склад Заказчик. |
|  | Состав работ | -демонтаж-монтаж СГУ на центробежных компрессорах, указанных в пункте 4 настоящего ТЗ; - доставка демонтированных СГУ в сервисный центр Исполнителя; - полная разработка СГУ, ревизия (дефектация) и ремонт в сервисном центре; - испытания СГУ после ремонта на специализированном стендовом оборудовании; - консервация и упаковка, герметичная вакуумная упаковка для защиты от влаги, пыли и повреждений при транспортировке и хранении, на деревянные ящики наносится обозначение «Осторожно: хрупкое»; - по результатам ревизии (дефектации) Исполнитель направляет Заказчику подробный фотоотчёт с указанием всех выявленных дефектов и их подробным описанием; - транспортировка СГУ на склад Заказчика. |
|  | Материалы и оборудование | - Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает свой персонал средствами индивидуальной защиты, инструментами и материалами необходимыми для выполнения работ; - всё оборудование, инструменты, приспособления, приборы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты, допуски, свидетельства о проверке и разрешения для применения в РФ; - в случае применения при ремонте СГУ неоригинальных запасных частей и материалов необходимо указать их производителя и письменно согласовать Заказчиком; - материальное исполнение и технические характеристики применяемых аналогов ЗИП должно соответствовать оригиналу; - стоимость всех запасных частей и материалов должна входить в стоимость ремонта СГУ. |
|  | Гарантийные обязательства Подрядчика | - гарантийный срок бесперебойной работы СГУ должен составлять не менее 60 месяцев, технологические характеристики при эксплуатации СГУ должны полностью соответствовать заданным изготовителем СГУ и указанным в технической документации производителя оборудования; - началом отчета гарантийного срока считать дату установки СГУ на компрессор и запуска в эксплуатацию. |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | - проведение статических и динамических испытаний с представителем Заказчика в сервисном центре Исполнителя; - необходимость присутствия представителей Заказчика при испытаниях в сервисном центре определяется Заказчиком. Заказчик должен быть уведомлен о готовности к проведению испытаний не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты проведения испытаний посредством направления Исполнителем уведомления на адрес электронной почты Заказчика info@tnpz.ri-invest.ru; - Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие качество выполнения работ (отчет о ремонте, протоколы испытания и.т.д). |
|  | Документация: | - подробный фотоотчёт с указанием всех выявленных дефектов и их описанием по результатам ревизии (дефектации); - подробный отчёт по выполненному ремонту; - акты и протоколы испытаний; - документация должна быть предоставлена на русском языке; - иные документы, если действующее законодательство РФ предусматривает их оформление на данный вид работ (товара). |
| - 2 | Дополнительные требования | - наличие у Исполнителя конструкторской документации завода-изготовителя, необходимой для изготовления всех комплектующих СГУ при ремонте; - подтверждение, что при проведении ремонта СГУ будут использоваться (изготавливаться) запасные части и комплектующие, материального исполнения и технических характеристик в полном соответствии с оригинальной конструкторской документацией завода-изготовителя; - наличие у Исполнителя оригинальной сборочной формы и программы испытаний СГУ завода-изготовителя; - подтверждение наличия всей необходимой оснастки для испытания седел вращением, а также СГУ в сборе на статические и динамические нагрузки на стенде, эмитирующие работу компрессора; - подтверждение что имеется возможность предоставления допуска представителя Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (по требованию) на территорию сервисного центра Исполнителя при проведении ремонта и испытания СГУ; - сертификаты и декларации о соответствии производимой продукции требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», а также заключения МИНПРОМТОРГ РОССИИ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, в том числе на сухие газодинамические уплотнения с барьерным уплотнением типа, подлежащих ремонту согласно требованиям технического задания; - при изменении объемов работ, предусмотренных Договором, Исполнитель совместно с Заказчиком оформляет акт; - на основании акта заключается Дополнительное соглашение по зафиксированным в Договоре расценкам. Расценки, зафиксированные Договором, должны содержать полный перечень возможных работ по ремонту СГУ; - организация и осуществление доставки СГУ в сервисный центр и обратно на склад Заказчика выполняется Исполнителем и должна быть предусмотрена в Договоре; - вакуумная упаковка должна обеспечить сохранность СГУ при хранении не менее 5 лет. Тара при транспортировке должна исключать и предотвращать повреждение СГУ. - опыт работы по аналогичным договорам с предоставлением референс-листа с контактами для получения обратной связи (номер телефона должен быть стационарный, а не сотовый); - официальный язык общения – русский; - наличие производственных мощностей для выполнения работ; - предоставление информации и подтверждающих документов в соответствии с требованиями конкурсных процедур. |